附件2

河北省智慧旅游建设工作实施方案
重点工作目标任务分解表

| 序 号 | 重点任务 | 推进措施及进度安排 |  | 完成目标 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 年 | 2021-2022年 |  |  |  |
| 1 | 编制全省 文旅信息 化“十四 五"专项 规划 | 1、 明确今后5年文旅基础信息资源建设、智慧 营销体系建设、区域文化和旅游公共信息服务 设施建设、目的地信息服务以及行业监管和政 务服务等多层面的发展目标和量化指标。 2、 谋划实施标准体系、征信监管、产业运行 监测、数字博物、馆图书馆、乡村数字文化信 息、应急处置指挥、网络信息数据安全等方面 重大工程。 | 1、按照文旅信息化“十 四五"规划目标，有计划 的推进重大工程信息化 建设工作。 | 做好全省文旅信 息化发展顶层设 计，推动全省文旅 产业信息化、数字 化、智慧化水平上 台阶。 | 省文化 和旅游厅 | 省直相关部 门、各市文 化和旅游管 理部门 |

| 2 | 加强文化 旅游大数 据中心的 建设 | 1、 大力推进“互联网+文化旅游"，依托河北 旅游产业运行监测与应急指挥平台，整理文旅 系统资源目录，丰富河北旅游大数据中心资 源。 2、 指导各市、县按照统一标准建设数据中心。 实现省数据中心与各有关部门互联互通共享。 3、 加强大数据分析和应用研究，为我省文化 和旅游高质量发展提供决策咨询。 | 1、 实现全省文化旅游数 据中心互联互通，推动文 旅融合大数据建设。 2、 逐步将数字博物馆、 数字图书馆等公共文化 领域数据接入云平台。 | 实现全省文化旅 游大数据中心互 联互通，旅游信息 资源的全面共享 与交换。 | 省文化 和旅游厅 | 省直相关部 门、各市文 化和旅游管 理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 推进智慧 管理平台 建设 | 1、 增强各业务系统融合度，完善智慧管理平 台功能。 2、 指导各市搭建智慧管理平台，实现与省平 台互联互通。 3、 加强对3A级以上景区（部分热重点景区） 监控的增布设，完善视频监控系统，完成与旅 游云平台对接。 | 1、 实现景区监控资源、 视频平台资源等高效融 合及统一管理和调度。 2、 配合各级监管部门对 景区高风险项目和公众 聚集区域增布设视频监 控，完成与旅游云平台对 接。 | 3A级以上（部分热 重点景区）高风险 项目和公众聚集 区域的视频监控 全部接入旅游云 平台。形成河北省 文旅应急指挥调 度一张网。 | 省文化 和旅游厅 | 省应急管理 厅、省市场 监督管理 局，各市文 化和旅游管理部门，相关企业 |

| 4 | 围绕 部手机游 河北"，搭 建智慧旅 游营销数 据支撑平 台 | 1、 升级河北旅游APP功能，开发微信小程序， 完成“一部手机游河北"上线运行。 2、 出台“一部手机游河北"平台建设和接口 对接指南。指导各市建立本区域的“一机游" 平台。 3、 搭建“一机游"数据支撑运营平台，到2021 年底基本建成河北省智慧旅游营销体系。 | 1、 结合市场情况，升级 完善“一部手机游河北”。 2、 采用市场化运作模式， 组建专业的机构负责保 障平台的资源运营、宣传 营销推广等各项具体工 作，实现“一部手机游河 北”。 | 围绕全省“一机 游"生态体系，建 设智慧旅游营销 推广平台。 | 省文化 和旅游厅 | 省直相关部 门、各市文 化和旅游管 理部门、涉 旅企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 大力推进 智慧景区 示范点的 创建和评 定工作 | 1、 各市加大对智慧旅游资金支持力度，以政 府资金引导，企业参与的方式，支持景区对数 字化、智慧化等信息技术应用。 2、 委托第三方专业机构依据评定细则，开展 智慧旅游景区示范点评定，2020年完成10至 30家智慧旅游景区示范点评定工作，大力推广 创建经验。 | 1、培育一批智慧旅游景 区示范点。 | 培育一批智慧旅 游景区示范点，到 2022年，全省4A 级以上主要景区 数字化、智慧化建 设全面普及应用。 | 省文化 和旅游厅 | 各市文化和 旅游管理部 门，省市场 监督管理 局、涉旅企 业 |